ОТЧЁТ

ДЗ 6. CI/CD, аудит безопасности и интеграция сервисов

Проект: HealthyBox

Содержание

Содержание	2

1. Документация по интеграциям (integration_documentation.md)	3

0. Статус выполнения	3

1. CI/CD	3

2. Аудит безопасности	4

3. OAuth2 (Google)	4

4. Аналитика (Яндекс.Метрика)	4

5. Мониторинг	5

6. Логирование	5

7. Тестирование и оптимизация	6

8. Выводы и рекомендации	6

2. Отчёт по безопасности (security_audit.md)	6

Область проверки	7

1. Аудит зависимостей	7

2. Проверка кода по OWASP Top 10	7

3. Защита от распространённых атак	8

4. Оставшиеся риски и рекомендации	8

1. Документация по интеграциям (integration_documentation.md)

0. Статус выполнения

| Шаг ДЗ | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1. CI/CD | Подготовлено, не запускалось | Файл .github/workflows/ci.yml создан, синтаксис YAML проверен. Пайплайн не выполнялся: репозиторий GitHub не создан (нужен ваш аккаунт) |
| 2. Аудит безопасности | Сделано | Раздел «Аудит» и security_audit.md |
| 3. OAuth2 | Код готов, не настроен | Функция signInWithGoogle; провайдер в консоли Google и в Supabase не настроен (нужны ваши аккаунты). Кнопки входа в интерфейсе нет |
| 4. Аналитика | Код готов, не подключена | Модуль track вызывается при добавлении в корзину и изменении количества; скрипт счётчика в index.html не добавлен, так как нужен ваш номер счётчика |
| 5. Платежи | Не делались | Шаг опциональный |
| 6. Мониторинг | Подготовлено | public/health.json, функция checkHealth, шаг health check в пайплайне. Внешний сервис не подключён |
| 7. Логирование | Сделано | JSON-логгер с уровнями и маскированием, 3 теста |
| 8. Тестирование и оптимизация | Частично | Тесты и сборка проходят (27 тестов). Интеграции вживую не проверялись |
| 9. Документация | Сделано | Этот файл |

Обязательный критерий «интегрировано минимум 2 сервиса, работают корректно» выполнен только на уровне кода: OAuth2 и аналитика подготовлены, но не проверены с реальными аккаунтами. До сдачи нужно выполнить шаги из разделов 3 и 4.

1. CI/CD

Платформа и этапы

GitHub Actions, файл .github/workflows/ci.yml. Запуск: push и pull request в ветку main.

| Job | Этап | Команда | Условие |
| --- | --- | --- | --- |
| quality | Установка зависимостей | npm ci | всегда |
| quality | Проверка типов (контроль качества кода) | npm run typecheck | всегда |
| quality | Тесты | npm test | всегда |
| quality | Аудит зависимостей | npm audit --audit-level=high | всегда; падает при высоких и критических уязвимостях |
| quality | Сборка | npm run build | всегда; ключи берутся из secrets |
| quality | Артефакт | upload-artifact (dist) | всегда |
| deploy | Деплой на Vercel | npx vercel deploy --prod | только push в main после успешного quality |
| deploy | Health check | curl к /health.json, 5 попыток через 10 с | после деплоя |

Отдельного линтера (ESLint) в проекте нет. Функцию проверки качества выполняет строгая проверка типов TypeScript. ESLint и Prettier рекомендуется добавить.

Секреты репозитория

Задаются в GitHub → Settings → Secrets and variables → Actions:

| Секрет | Назначение |
| --- | --- |
| VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY | Сборка с backend (публичные значения) |
| VERCEL_TOKEN, VERCEL_ORG_ID, VERCEL_PROJECT_ID | Деплой на Vercel |
| APP_URL | Адрес сайта для health check |

Как проверить пайплайн

1. Создайте репозиторий и отправьте код (команды в development_report.md ДЗ 4).

2. Создайте проект на Vercel и добавьте секреты.

3. Сделайте тестовый коммит в main и проверьте вкладку Actions.

2. Аудит безопасности

Полный отчёт: security_audit.md. Кратко: npm audit показал 6 уязвимостей (2 критические, 1 высокая, 3 средних) в зависимостях разработки; обновление vite, vitest и @vitejs/plugin-react до актуальных версий устранило все, после чего потребовалось исправить импорт в vite.config.ts. Код проверен по OWASP Top 10, добавлены заголовки безопасности и CSP.

3. OAuth2 (Google)

Реализация: signInWithGoogle в src/data/supabaseApi.ts вызывает auth.signInWithOAuth({ provider: 'google' }). Поток обрабатывает Supabase Auth, секрет клиента хранится в Supabase, а не в приложении.

Что нужно сделать вам:

1. Google Cloud Console → APIs & Services → Credentials → Create OAuth client ID (Web application). В Authorized redirect URIs укажите callback Supabase: https://<project>.supabase.co/auth/v1/callback.

2. Скопируйте Client ID и Client Secret.

3. Supabase → Authentication → Providers → Google: включите и вставьте значения.

4. В Authentication → URL Configuration укажите Site URL и Redirect URLs.

5. Добавьте кнопку «Войти через Google», вызывающую signInWithGoogle (в интерфейсе её пока нет).

Проверки после настройки: успешный вход, отмена на странице Google (приложение должно показать сообщение «Не удалось войти через Google»), получение данных пользователя (supabase.auth.getUser()).

4. Аналитика (Яндекс.Метрика)

Реализация: src/lib/analytics.ts, функция track(event, params) отправляет цель через ym(counterId, 'reachGoal', ...). Ошибки счётчика (например, блокировка рекламным фильтром) игнорируются, приложение не ломается. Без VITE_YM_COUNTER_ID функция ничего не делает.

События:

| Событие | Когда | Подключено в UI |
| --- | --- | --- |
| add_to_cart | Подтверждена дата и набор добавлен в корзину | Да |
| change_cart_qty | Нажаты «+» или «-» в корзине | Да |
| view_catalog, change_period, open_set, open_dish | Определены в типе | Нет, вызовы не добавлены |

Что нужно сделать вам: создать счётчик в Яндекс.Метрике, вставить стандартный код счётчика в index.html (вместо номера подставьте свой), записать номер в .env как VITE_YM_COUNTER_ID, настроить цели с названиями событий из таблицы. Домен mc.yandex.ru уже разрешён в CSP.

Тесты (analytics.test.ts): без настройки вызовов нет; при настройке цель отправляется с параметрами; ошибка счётчика не пробрасывается.

5. Мониторинг

| Механизм | Реализация | Статус |
| --- | --- | --- |
| Health check приложения | public/health.json ({"status":"ok"}), доступен как /health.json | Создан, проверяется в пайплайне |
| Health check БД | checkHealth() в src/data/health.ts запрашивает 1 строку из plans и возвращает ok, down или not_configured | Реализован, в интерфейсе не используется |
| Мониторинг доступности | UptimeRobot или аналог: HTTP-проверка /health.json раз в 5 минут | Не подключён |
| Алерты | Уведомление на email/Telegram при недоступности более 5 минут | Не подключены |

Приложение статическое, поэтому серверного endpoint здоровья нет: его роль выполняет статический файл. Проверка БД выполняется отдельно через Supabase.

6. Логирование

Реализация: src/lib/logger.ts.

- Формат: одна JSON-строка на запись: {"ts","level","msg", ...контекст}.

- Уровни: info, warning, error (выводятся в console.info/warn/error).

- Маскирование: значения полей password, token, authorization, apikey, email заменяются на [REDACTED].

- Защита от подмены: поля контекста не могут переопределить level и msg.

- Подключено: ошибка загрузки каталога (catalog load failed).

- Централизованное хранение для браузерных логов не настроено. Варианты: Sentry или отправка на endpoint сбора логов.

Пример записи:

{"error":"Не удалось загрузить данные","ts":"2026-10-11T15:04:05.120Z","level":"error","msg":"catalog load failed"}

Промпты для анализа логов

Промпт 1. Группировка ошибок:

Role: SRE-инженер.

Task: сгруппируй ошибки по причинам и найди самые частые.

Context: логи фронтенда HealthyBox в формате JSON (поля ts, level, msg). Вставлены ниже. Приложение: React + Supabase.

Format: таблица «группа | количество | пример | вероятная причина | что делать».

Логи:

<вставить>

Промпт 2. Расследование всплеска:

Role: SRE-инженер.

Task: объясни, почему вырос поток ошибок между <время1> и <время2>.

Context: логи за этот период, релиз был в <время>. Известно: изменилась схема БД / политика RLS.

Format: 1) гипотезы по убыванию вероятности; 2) какие записи их подтверждают; 3) шаги проверки.

Логи:

<вставить>

Промпт 3. Безопасность:

Role: инженер по безопасности.

Task: найди в логах признаки подбора пароля, перебора идентификаторов и попыток доступа к чужим данным.

Context: логи Supabase Auth и API (коды 401, 403).

Format: список подозрительных паттернов с примерами и рекомендациями по защите.

Логи:

<вставить>

Анализ реальных логов не выполнялся, так как сервис не развёрнут. Перед отправкой логов в AI нужно убрать токены и персональные данные.

7. Тестирование и оптимизация

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Проверка типов | Без ошибок |
| Тесты | 27 из 27 пройдено |
| Сборка | Успешно: 152 КБ JS (50 КБ gzip), 4 КБ CSS |
| npm audit | 0 уязвимостей |
| CI/CD, OAuth2, аналитика, health check на живом сервисе | Не проверялись |

Предложения по оптимизации (не применялись): ленивая загрузка экрана набора и корзины (React.lazy), WebP-изображения блюд до 200 КБ вместо эмодзи, кэширование каталога на клиенте.

8. Выводы и рекомендации

1. Автоматические проверки (типы, тесты, аудит зависимостей) в CI дешёвы и ловят проблемы до деплоя. Аудит сразу нашёл реальные уязвимости, а их исправление выявило несовместимость конфигурации, которую тоже поймали проверки.

2. Для сдачи нужно выполнить действия, требующие ваших аккаунтов: репозиторий и Vercel (пайплайн), Google (OAuth), Яндекс.Метрика, UptimeRobot.

3. Добавьте ESLint и Prettier, Semgrep или CodeQL, Dependabot.

2. Отчёт по безопасности (security_audit.md)

Область проверки

Проект hw4/healthybox-app (React + TypeScript + Supabase-клиент) и SQL-политики hw5/supabase. Проверка выполнена агентом Claude Code с запуском инструментов; статический анализ OWASP — по коду вручную и командами grep. Специализированные сканеры кода (Semgrep, CodeQL, Snyk) не запускались.

1. Аудит зависимостей

Команда: npm audit.

До исправления

| Пакет | Серьёзность | Проблема | Тип зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| tinypool (через vitest) | Критическая (2 записи) | Prototype pollution в параметрах воркера, приводящий к удалённому выполнению кода (RCE) | dev |
| esbuild (через vite) | Средняя | Любой сайт может отправлять запросы к dev-серверу и читать ответы | dev |
| @vitest/mocker (через vitest) | Средняя | Path traversal и чтение произвольных файлов через подмену мока | dev |
| vite-node, vite, vitest | Транзитивно | Остальные записи отчёта: зависят от уязвимых версий выше | dev |

Итого: 6 уязвимостей (3 средних, 1 высокая, 2 критические).

Оценка риска: все пакеты — зависимости разработки, в production-сборку (dist) они не попадают. Риск относится к машине разработчика и CI: например, открытие вредоносного сайта при запущенном npm run dev.

Исправление

Обновлены vite до 8.3.4, vitest до 5.0.3, @vitejs/plugin-react до 6.1.2 (мажорные версии, команда npm i -D vite@latest vitest@latest @vitejs/plugin-react@latest).

Последствия обновления:

1. Сборка упала с ошибкой TS2769: 'test' does not exist in type 'UserConfigExport'. Причина: в новой версии тип defineConfig из vite не содержит поле test. Исправление: импорт defineConfig из vitest/config.

2. После исправления: типы, сборка и все тесты проходят.

После исправления

npm audit

found 0 vulnerabilities

Тесты после обновления: 21 из 21 пройден (в итоговой версии 27 из 27).

2. Проверка кода по OWASP Top 10

| Категория OWASP | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- |
| A01 Нарушение контроля доступа | RLS на всех таблицах, заказы доступны только владельцу, удаление только черновиков | Реализовано в 0002_rls.sql. Не проверено на живой БД (чек-лист в backend_documentation.md) |
| A02 Сбои криптографии | Передача по HTTPS, пароли хранит Supabase Auth, в коде нет собственной криптографии | Замечаний нет |
| A03 Инъекции (SQL) | Запросы идут через PostgREST и клиент Supabase с параметрами, сырой SQL в приложении отсутствует. Функции в БД используют параметры, динамический SQL не применяется | Замечаний нет |
| A03 XSS | grep по src на dangerouslySetInnerHTML, innerHTML, eval(, document.write | Совпадений нет. React экранирует вывод |
| A04 Небезопасный дизайн | Цена не доверяется клиенту: триггер set_unit_price считает её на сервере; дата доставки проверяется триггером | Реализовано |
| A05 Неверная конфигурация | Заголовки безопасности и CSP в vercel.json | Добавлено, см. раздел 3 |
| A06 Уязвимые компоненты | npm audit | 6 → 0 уязвимостей |
| A07 Ошибки аутентификации | Вход делегирован Supabase Auth; сообщение при неверном пароле общее («Неверный email или пароль») | Замечаний нет. Ограничение частоты попыток и подтверждение email нужно включить в настройках Supabase |
| A08 Целостность ПО и данных | Lock-файл в репозитории, в CI используется npm ci | Реализовано |
| A09 Недостатки логирования | JSON-логгер с маскированием email, password, token | Реализовано. Серверный аудит действий над заказами не настроен |
| A10 SSRF | Серверного кода нет | Неприменимо |

Поиск секретов: в src/ нет service_role, паролей и ключей. .env указан в .gitignore, в репозиторий входит только .env.example без значений.

3. Защита от распространённых атак

| Атака | Мера | Где |
| --- | --- | --- |
| XSS | Нет опасных API вставки HTML; Content-Security-Policy ограничивает источники скриптов и соединений | vercel.json |
| Clickjacking | X-Frame-Options: DENY и frame-ancestors 'none' | vercel.json |
| MIME sniffing | X-Content-Type-Options: nosniff | vercel.json |
| Утечка Referer | Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin | vercel.json |
| CSRF | Токен передаётся заголовком Authorization, а не cookie, поэтому классический CSRF неприменим | Supabase-клиент |
| SQL-инъекция | Параметризованные запросы PostgREST, RLS | БД |
| Подмена цены | Серверный расчёт unit_price | Триггер БД |

4. Оставшиеся риски и рекомендации

1. Сессия в localStorage. Клиент Supabase по умолчанию хранит токены в localStorage; при успешной XSS их можно украсть. Снижение риска: строгий CSP (добавлен), отсутствие вставки HTML, короткий срок жизни токена. Для повышенных требований — хранение сессии в httpOnly-cookie через серверный слой.

2. CSP разрешает `style-src 'unsafe-inline'`. Приложение не использует inline-стили в разметке, поэтому директиву можно ужесточить после проверки в браузере. Заголовки не проверялись на задеплоенном сайте.

3. Домен `mc.yandex.ru` в CSP нужен только при подключении Яндекс.Метрики; если она не используется, его следует убрать.

4. RLS не проверена на реальной БД. Выполнить чек-лист из backend_documentation.md (проверки 2, 5, 7, 8, 9).

5. Включить в Supabase: подтверждение email, ограничение частоты запросов к Auth, MFA для аккаунтов администраторов.

6. Сканеры. Добавить в CI Semgrep или CodeQL и автоматические обновления зависимостей (Dependabot).

7. Ключи. Если service_role когда-либо попадёт в репозиторий, его нужно немедленно перевыпустить.